}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Carlos Avello |
| --- | --- |
| Rut | 21.686.246-5 |
| Carrera | Ingeniera informática |
| Sede | Plaza Norte |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | Dental Matching – Sistema inteligente de asignación entre pacientes y estudiantes de odontología. |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | FullStack (Front End y Back End), con especialización en diseño de bases de datos e integración de inteligencia artificial. |
| Competencias | • Competencia 1: Diseñar y generar soluciones de software innovadoras y de calidad, aplicando el ciclo de vida de éste (evidenciada en el desarrollo completo del sistema: frontend en React, backend en Node.js/Express y arquitectura Clean). • Competencia 2: Diseñar y generar soluciones que permitan resolver los requerimientos de información de la organización, considerando bases de datos relacionales (evidenciada en el modelo de datos de pacientes, estudiantes y asignaciones en MySQL). • Competencia 5: Diseñar soluciones de software de acuerdo a estándares y buenas prácticas, con foco en calidad, seguridad y sostenibilidad (evidenciada en la autenticación JWT con roles, pruebas con Jest/Supertest, linting con ESLint/Prettier y accesibilidad WCAG 2.1 AA). |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | Las clínicas odontológicas universitarias asignan pacientes a estudiantes de forma manual, mediante planillas, llamados y criterio personal del personal a cargo. Este proceso es lento, opaco y frecuentemente incompatible: el estudiante puede no atender la especialidad requerida por el caso, o no contar con un horario compatible con el del paciente. Además, los pacientes no tienen certeza de si su caso fue recibido ni de quién los atenderá, y los estudiantes no siempre logran completar los casos clínicos que su malla curricular exige por especialidad y cantidad. Esta problemática se sitúa en el contexto de las clínicas odontológicas universitarias e impacta directamente a tres actores: los pacientes que requieren atención dental supervisada, los estudiantes que necesitan casos clínicos para titularse, y la administración de la clínica, que debe gestionar estas asignaciones. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El proyecto tiene como objetivo desarrollar Dental Matching, una plataforma web que automatiza la asignación de pacientes a estudiantes de odontología. El paciente completa un cuestionario público de triaje con 23 variables clínicas; un agente de inteligencia artificial (LLM) pre-categoriza el caso; y un algoritmo de scoring multidimensional asigna al estudiante más compatible considerando especialidad, disponibilidad horaria real, carga de casos, urgencia y experiencia. El sistema notifica automáticamente por correo electrónico a los actores involucrados y entrega una interfaz dedicada a cada uno (paciente, estudiante y administrador). |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El desarrollo de este proyecto pone en práctica directamente las competencias 1, 2 y 5 del perfil de egreso de Ingeniería en Informática (mención Desarrollo de Software). La Competencia 1 se evidencia en el diseño e implementación de la solución completa (frontend en React, backend en Node.js/Express con arquitectura Clean); la Competencia 2, en el modelado de la base de datos relacional (MySQL) que estructura pacientes, estudiantes y asignaciones; y la Competencia 5, en la aplicación de buenas prácticas de calidad y seguridad (autenticación JWT, pruebas automatizadas, linting y accesibilidad WCAG 2.1 AA). Estas competencias son necesarias para resolver la problemática planteada, ya que se requiere construir un sistema completo, confiable y explicable que conecte de manera automática y justa a pacientes y estudiantes. |
| Relación con los intereses profesionales | Este proyecto refleja el interés por aplicar tecnologías de inteligencia artificial a problemas reales con impacto social, en este caso en el ámbito de la salud dental universitaria. Su desarrollo contribuye al crecimiento profesional al exigir el diseño de una solución end-to-end, desde la captura de datos clínicos hasta la asignación automática y la comunicación con los usuarios, integrando conocimientos de arquitectura de software, inteligencia artificial aplicada y experiencia de usuario. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El desarrollo del proyecto es factible dentro de la duración del semestre y las horas asignadas a la asignatura, considerando que ya existe una versión funcional del sistema con el flujo completo (paciente → IA → matching → asignación → notificación por correo) operativo y verificado. Los materiales requeridos corresponden principalmente a herramientas de desarrollo de software de acceso gratuito (Node.js, MySQL, servicio de IA en Python/FastAPI, Docker). Entre los factores externos que facilitan su desarrollo está la disponibilidad de estas tecnologías de código abierto y documentación técnica; entre los que podrían dificultarlo se encuentra la necesidad de completar la cobertura de pruebas automatizadas, los datos de prueba (seed) y algunos ajustes de configuración de despliegue, tareas que se abordarán como parte del trabajo pendiente ya identificado. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar una plataforma web que automatice la asignación de pacientes a estudiantes de odontología en clínicas universitarias, mediante un motor de triaje con inteligencia artificial y un algoritmo de matching auditable. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | • Implementar un cuestionario de triaje público que capture las variables clínicas del paciente. • Integrar un agente de inteligencia artificial (LLM) que pre-categorice los casos en variables clínicas estructuradas, con un mecanismo de respaldo (fallback) ante fallas del servicio. • Diseñar un algoritmo de scoring multidimensional que asigne al estudiante más compatible según especialidad, disponibilidad horaria, carga de casos, urgencia y experiencia. • Construir interfaces diferenciadas para paciente, estudiante y administrador, incluyendo autenticación y control de acceso por roles. • Implementar notificaciones automáticas por correo electrónico ante cada nueva asignación. • Diseñar una interfaz accesible (WCAG 2.1 AA) y responsiva para los distintos actores del sistema. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Para el desarrollo del proyecto se utilizó una metodología de trabajo iterativa, propia del desarrollo de software, estructurada en las siguientes etapas: 1) Levantamiento del problema y definición de requerimientos, a partir de la problemática identificada en las clínicas odontológicas universitarias. 2) Diseño de la arquitectura del sistema, siguiendo el patrón Clean Architecture (core → application → infrastructure → presentation) en el backend, y una arquitectura de componentes en React en el frontend. 3) Desarrollo incremental por módulos: registro de pacientes y estudiantes, autenticación, motor de triaje con IA, algoritmo de matching, dashboard administrativo y notificaciones. 4) Integración del servicio de inteligencia artificial (Python/FastAPI) con el backend principal (Node.js/Express), incluyendo un mecanismo de respaldo local ante fallas del LLM. 5) Verificación funcional del flujo completo end-to-end (paciente → IA → matching → asignación → notificación). 6) Revisión de calidad, incluyendo linting (ESLint/Prettier), pruebas (Jest/Supertest) y accesibilidad (WCAG 2.1 AA).

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Documento de diseño de arquitectura y modelo de datos | Documento técnico que describe la arquitectura del sistema (frontend, backend, base de datos y servicio de IA), los actores y el modelo de datos. | Permite validar que el diseño técnico responde a los requerimientos del proyecto antes de avanzar en la implementación. |
| Avance | Prototipo funcional del motor de triaje y matching | Versión funcional del cuestionario de triaje, la pre-categorización con IA y el algoritmo de scoring de matching. | Evidencia que el componente central del sistema (asignación inteligente) funciona correctamente. |
| Final | Sistema web completo desplegado | Plataforma Dental Matching operativa end-to-end, con interfaces para paciente, estudiante y administrador, autenticación por roles y notificaciones por correo. | Da cuenta del cumplimiento del objetivo general del proyecto: automatizar la asignación de pacientes a estudiantes. |
| Final | Informe técnico-funcional del sistema | Documento que describe el problema, la solución, la arquitectura, el algoritmo de matching, los casos de uso y el estado del proyecto. | Permite evaluar la fundamentación, el desarrollo y los resultados del proyecto de manera integral. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Nombra las competencias o unidades de competencias que se relacionan con las diferentes actividades requeridas para el desarrollo de la actividad. | Señale el nombre de la tarea o actividad. | Describe la tarea o actividad. | Nombra los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades definidas. | Escribe la duración de actividades o tarea. | Escribe el nombre del integrante del equipo responsable de la actividad y tareas asociadas. | Escribe las dificultades o facilitadores que se podrían presentar durante la ejecución de cada una de las actividades propuestas para llevar a cabo el plan de trabajo. |
| Análisis y definición de requerimientos | Levantamiento de requerimientos y definición del problema | Identificar el problema de asignación manual de pacientes en clínicas odontológicas universitarias y definir el alcance del sistema a construir. | Entrevistas/investigación, documento de requerimientos | 1 semana | Por Definir | Corresponde a la Fase 1 (definición del proyecto). |
| Competencias 1 y 2 — Diseño de software y bases de datos | Diseño de la arquitectura del sistema y del modelo de datos | Definir la arquitectura Clean (core/application/infrastructure/presentation) y modelar la base de datos relacional (pacientes, estudiantes, asignaciones). | Herramientas de modelado, MySQL Workbench | 2 semanas | Por Definir | Base técnica para todo el desarrollo posterior. |
| Preparación técnica del proyecto | Configuración del entorno de desarrollo | Configurar repositorio, entorno Node.js/React, base de datos MySQL y servicio Python/FastAPI para el motor de IA. | Node.js, React, MySQL, Python/FastAPI, Git | 1 semana | Por Definir | Incluye configuración de Docker Compose. |
| Competencias 1 y 5 — Diseño de software y seguridad | Desarrollo del backend base: autenticación JWT y roles | Implementar login con JWT (access/refresh token), cifrado de contraseñas con bcrypt y control de acceso por rol (admin/estudiante). | Node.js, Express, JWT, bcrypt | 2 semanas | Por Definir | Base de seguridad para el resto del sistema. |
| Competencia 1 — Diseño de soluciones de software | Desarrollo del cuestionario de triaje del paciente | Construir el formulario público de 23 preguntas clínicas con lógica condicional y envío de datos al backend. | React, formularios validados | 2 semanas | Por Definir | Incluye la pantalla de confirmación con número de caso. |
| Competencia 1 — Diseño de soluciones innovadoras | Integración del agente de IA para pre-categorización | Conectar el backend con el servicio de IA (LLM) que pre-categoriza el caso en 23 variables clínicas, incluyendo mecanismo de respaldo local ante fallas. | Python, FastAPI, LLM (Ollama/API compatible) | 2 semanas | Por Definir | Timeout de 15 segundos antes de activar el respaldo local. |
| Competencia 1 — Diseño de soluciones innovadoras | Desarrollo del algoritmo de matching | Implementar el algoritmo de scoring multidimensional (horario, especialidad, carga de casos, urgencia, dolor, experiencia) y las reglas duras de asignación. | Node.js, lógica de negocio | 2 semanas | Por Definir | Componente central del sistema. |
| Competencia 2 — Bases de datos / gestión de información | Desarrollo del dashboard administrativo y CRUD | Construir el panel de administración con métricas, gestión de pacientes/estudiantes y ejecución manual del matching. | React, endpoints REST | 2 semanas | Por Definir | Incluye estadísticas por tratamiento y especialidad. |
| Competencia 1 — Diseño de soluciones de software | Notificaciones por correo y vista del estudiante | Implementar el envío automático de correos (Nodemailer) y la vista "Mis Asignaciones" para el estudiante. | Nodemailer, Gmail SMTP, React | 2 semanas | Por Definir | Notifica a paciente, estudiante y administrador. |
| Competencia 5 — Calidad y seguridad del software | Pruebas, ajustes de calidad y cierre del proyecto | Completar pruebas automatizadas (Jest/Supertest), corregir errores, verificar accesibilidad WCAG 2.1 AA y preparar el sistema para su presentación final. | Jest, Supertest, ESLint | 2 semanas | Por Definir | Cierra el ciclo de desarrollo del proyecto. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Levantamiento de requerimientos y definición del problema | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño de la arquitectura del sistema y del modelo de datos |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Configuración del entorno de desarrollo |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo del backend base: autenticación JWT y roles |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo del cuestionario de triaje del paciente |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Integración del agente de IA para pre-categorización |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo del algoritmo de matching |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo del dashboard administrativo y CRUD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |
| Notificaciones por correo y vista del estudiante |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |
| Pruebas, ajustes de calidad y cierre del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.