Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

}

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Carlos Avello |
| --- | --- |
| Rut | 21.686.246-5 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Plaza Norte |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | Dental Match: plataforma web de apoyo para asignar pacientes a estudiantes de odontología. |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de software (frontend y backend), bases de datos e integración de inteligencia artificial de apoyo. |
| Competencias | Competencia 1: Diseñar y generar soluciones de software innovadoras y de calidad, aplicando su ciclo de vida. La aplicaré al construir e integrar los flujos del sistema. Competencia 2: Diseñar soluciones para los requerimientos de información mediante bases de datos relacionales. Se aplica al organizar los datos de pacientes, estudiantes y asignaciones en PostgreSQL. Competencia 5: Diseñar soluciones de software con buenas prácticas de calidad, seguridad y sostenibilidad. Se aplica al validar datos, controlar accesos por rol y probar el sistema. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | En una clínica odontológica universitaria se deben coordinar los casos de pacientes con la especialidad, los horarios y la capacidad de los estudiantes. Si el proceso se lleva con planillas y llamadas, puede tomar tiempo y producir asignaciones poco compatibles. Dental Match reúne la información del caso y de los estudiantes para apoyar esa coordinación y dejar un registro de las decisiones. Sus usuarios serían pacientes, estudiantes y coordinadores de la clínica. El aporte esperado es reducir trabajo manual y facilitar el seguimiento; se validará con casos de prueba, ya que no contamos con mediciones de una clínica real. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El proyecto consiste en completar y validar una plataforma web donde el paciente registra su caso con consentimiento y responde un formulario. La IA puede sugerir una categoría para apoyar el triaje; si no está disponible, se usan reglas deterministas. El sistema ordena a los estudiantes elegibles según especialidad, horario, capacidad, prioridad, dolor y experiencia, y explica el puntaje. Si no hay una opción compatible, el caso queda pendiente. La plataforma no diagnostica: la decisión clínica corresponde al equipo odontológico. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | La Competencia 1 se aplica al integrar el frontend, el backend y los flujos del sistema. La Competencia 2 se trabaja al organizar en PostgreSQL los datos necesarios para pacientes, estudiantes, disponibilidad y asignaciones. La Competencia 5 se desarrolla mediante control de acceso, validaciones, pruebas y cuidado de los datos personales. Estas competencias permiten construir una solución útil y verificable para el problema planteado. |
| Relación con los intereses profesionales | Me interesan la arquitectura y el desarrollo de software, la automatización y el uso de inteligencia artificial en problemas concretos. Este proyecto reúne esas áreas y me permite practicar integración de sistemas, trabajo con datos y pruebas. También quiero fortalecer la validación y el despliegue de soluciones de software. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El proyecto es factible en las 18 semanas de la asignatura porque ya existe una base de aplicación con frontend, backend, PostgreSQL, gestión de usuarios y matching. El trabajo se concentrará en revisar, integrar y validar el flujo, no en construir todo desde cero. Se usarán herramientas disponibles como React, Node.js, PostgreSQL, Git, Docker y pruebas automatizadas; la IA será opcional. Las principales dificultades son el acceso a una clínica, el tiempo y la dependencia de servicios externos. Para abordarlas se usarán datos sintéticos, se mantendrá un flujo de respaldo sin IA y se revisarán avances por etapas. La prueba no usará datos clínicos reales ni se presentará como operación clínica. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Completar y validar una plataforma web que apoye la asignación trazable de pacientes a estudiantes de odontología, considerando especialidad, disponibilidad y capacidad, con revisión del equipo clínico. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | 1. Precisar los requisitos, roles, flujos y datos necesarios, considerando consentimiento y privacidad. 2. Integrar el registro de pacientes y estudiantes, la categorización de apoyo, el matching explicable y el registro de notificaciones sobre PostgreSQL. 3. Probar el flujo con casos sintéticos, registrar resultados y documentar mejoras y límites del sistema. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Trabajaremos de forma iterativa, con tareas priorizadas en el backlog. En las semanas 1 a 4 revisaremos el problema, los requisitos, los roles y el modelo de datos. En la semana 2 presentaremos la definición del proyecto para recibir retroalimentación; las semanas 3 y 4 se usarán para incorporar los ajustes. Entre las semanas 5 y 16 integraremos los módulos y corregiremos fallas en ciclos cortos de desarrollo, revisión y pruebas. En las semanas 17 y 18 validaremos el flujo completo con datos sintéticos y prepararemos el informe y las evidencias. El matching usará reglas deterministas y explicables; la IA será opcional y solo apoyará la pre-categorización. No se usarán datos reales de pacientes ni se harán diagnósticos. Distribución inicial propuesta: Carlos Avello coordina integración y documentación; Benjamín Muñoz y Bastián Díaz apoyan implementación, revisión cruzada y pruebas. El detalle se acuerda con el equipo en cada etapa.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance (propuesta) | Requisitos y diseño del sistema | Documento breve con actores, flujos, modelo de datos y reglas de matching. | Permite revisar que la solución responde al problema antes de cerrar la integración. |
| Avance (propuesta) | Prueba funcional con casos sintéticos | Registro de una prueba que recorre ingreso del paciente, categorización de apoyo, matching y resultado asignado o pendiente. | Muestra el funcionamiento del flujo central sin exponer datos clínicos reales. |
| Final (propuesta) | Versión integrada del sistema | Demostración del flujo para paciente, estudiante y coordinador, junto con resultados de pruebas y estado de la cola de notificaciones. | Permite comprobar el objetivo del proyecto y revisar el flujo sin afirmar que el envío de correos está terminado. |
| Final (propuesta) | Informe y respaldo de evidencias | Informe técnico, casos de prueba, capturas y lista de mejoras pendientes. | Deja trazabilidad de lo realizado y distingue las funciones disponibles de las que siguen pendientes. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Nombra las competencias o unidades de competencias que se relacionan con las diferentes actividades requeridas para el desarrollo de la actividad. | Señale el nombre de la tarea o actividad. | Describe la tarea o actividad. | Nombra los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades definidas. | Escribe la duración de actividades o tarea. | Escribe el nombre del integrante del equipo responsable de la actividad y tareas asociadas. | Escribe las dificultades o facilitadores que se podrían presentar durante la ejecución de cada una de las actividades propuestas para llevar a cabo el plan de trabajo. |
| Competencias 1 y 2 | Revisar requisitos y diseño | Ajustar alcance, roles, consentimiento, datos y reglas del matching; revisar el diseño con el docente. | Backlog, repositorio actual, PostgreSQL y diagramas. | 4 semanas (S1-S4) | Equipo completo: Carlos Avello, Benjamín Muñoz y Bastián Díaz. | La base del sistema y los documentos existentes facilitan el inicio. Si no se obtiene acceso a una clínica, se validará con escenarios y datos sintéticos. |
| Competencias 1, 2 y 5 | Integrar y completar la versión funcional | Revisar e integrar los flujos de pacientes y estudiantes, permisos, disponibilidad, matching, estados, panel de coordinación y registro de notificaciones. | React, Node.js/Express, PostgreSQL, Git, Docker y pruebas; agente IA opcional. | 12 semanas (S5-S16) | Carlos: integración y documentación; Benjamín y Bastián: implementación, revisión y pruebas, según acuerdo del equipo. | Se trabajará por entregas pequeñas. La disponibilidad de servicios externos puede variar; el sistema debe conservar su respaldo determinista y registrar lo que quede pendiente. |
| Competencia 5 | Validar y preparar la entrega | Probar permisos, errores, casos sin estudiante compatible y caída del agente; registrar resultados y presentar el sistema. | Casos sintéticos, Jest/Supertest, capturas e informe. | 2 semanas (S17-S18) | Equipo completo; Carlos coordina las evidencias. | No se usarán datos reales ni se afirmará operación clínica. Documentar como pendientes el envío real de correos, respaldos y revisión de privacidad para producción. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Describe actividades del punto anterior |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Revisar requisitos y diseño | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Integrar y completar la versión funcional |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |
| Validar y preparar la entrega |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X | X |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.